# Diagrama e Desenho Metodológico — Sistema Especialista para Diagnóstico Médico

Objetivo do documento: apresentar um diagrama robusto que descreva todas as fases (estágios) do desenvolvimento de um Sistema Especialista (SE) para auxiliar médicos no diagnóstico de doenças. Cada fase inclui: atividades, técnicas, entregáveis, responsáveis, riscos e medidas de mitigação — com atenção especial a requisitos clínicos, éticos e regulatórios.

# Discussão das fases (detalhada)

Importante: as perguntas que você listadas mapeiam-se diretamente no diagrama. As respostas diretas aparecem nos blocos: primeiro estágio = Identificação/Scoping; segundo estágio = Conceitualização/Modelagem; terceiro estágio = Formalização/Design Lógico (objetivo: transformar conhecimento em estrutura formal e políticas de inferência); quarto estágio = Implementação/Prototipagem (construir protótipo testável).

## 1. Identificação / Scoping (primeiro estágio)

O que fazer:

- Definir escopo clínico (ex.: diagnóstico diferencial para dor abdominal aguda, ou triagem de síndromes respiratórias).

- Levantar stakeholders: médicos especialistas (p.ex. gastroenterologistas), clínicos gerais, TI do hospital, equipe de ética e jurídico, gestores.

- Coletar materiais: guidelines clínicas, bases de dados , registros de casos, logs de decisão, consentimentos.

- Definir KPIs clínicos e de segurança: sensibilidade, especificidade, taxa de falso-negativo crítico, tempo até sugestão, taxa de adoção pelo médico.

Técnicas: análise documental, workshops de escopo, entrevistas não estruturadas com especialistas e gerentes, levantamento de requisitos regulatórios.

Entregáveis: Documento de escopo; lista de especialistas; matriz de riscos; plano ético/regulatório inicial.

Risco crítico: escopo insuficiente ou mal definido — mitigar com workshops de alinhamento e revisão por comitê clínico.

## 2. Conceitualização / Modelagem do Conhecimento (segundo estágio)

O que fazer:

- Mapear conceitos clínicos (signos, sintomas, exames laboratoriais, imagens, história pregressa) e suas relações: criar ontologia/terminologia.

- Obter casos típicos/atípicos; observar médicos (contextual inquiry) e usar think-aloud para capturar conhecimento tácito.

- Identificar heurísticas usadas pelos médicos (regra de bolso) e pontos de incerteza.

Técnicas: entrevistas semiestruturadas, análise de casos, mineração de registros clínicos, card-sorting, modelagem ontológica.

Entregáveis: Mapa conceitual; lista de heurísticas priorizadas; corpus de casos etiquetados; ontologia parcial.

## 3. Formalização / Design Lógico (terceiro estágio — objetivo)

Objetivo: transformar o conhecimento capturado em representações formais que possam ser processadas pelo motor de inferência e pelos módulos de incerteza e explanação.

O que fazer:

- Escolher a arquitetura do SE (recomendado: híbrida): rule-based para políticas e explainability; probabilística (Bayes/filtros) para incerteza; módulos fuzzy/neuro-fuzzy para heurísticas linguísticas.

- Definir formato das regras (IF→THEN), frames, modelos probabilísticos e como será calculado o grau de certeza.

- Projetar políticas de explicação (níveis de detalhe: resumo → justificativa → full trace) e mecanismos de logging para audit trail.

- Definir requisitos de integração e de segurança (autenticação, criptografia, consentimento).

Técnicas: formalização de regras, design de ontologias, modelagem de incerteza, especificação de APIs e padrões, revisão por painel clínico.

Entregáveis: Especificação lógica (regras, modelos), esquema de dados, contrato de API, plano de testes clínicos.

## 4. Implementação / Prototipagem (quarto estágio)

O que fazer:

- Implementar protótipos incrementais: primeiro um motor de regras mínimo com UI de revisão por médico; depois integrar módulos probabilísticos e interface com dados reais.

- Desenvolver interface de explanação (por exemplo: "Por que esta hipótese? → porque IF X AND Y, evidence = ... → confiança = 0.78").

- Instrumentar logs, telemetria e sistemas de versionamento da base de conhecimento.

Técnicas: desenvolvimento ágil, test-driven development para regras críticas, CI/CD com validação de regras, simulações em sandbox clínico.

Entregáveis: protótipo funcional, conjunto de casos de teste automatizados, painel de métricas, documentação técnica e clínica.

## 5. Testes, Validação Clínica e Verificação

O que fazer:

- Verificação técnica: testes unitários de regras, cobertura, análise de desempenho e escalabilidade.

- Validação clínica: estudos retrospectivos com datasets rotulados; seguida de estudos prospectivos/pilotos controlados em ambiente clínico; avaliar sensibilidade, especificidade e impacto na decisão clínica.

- Usabilidade: testes de usabilidade com médicos e fluxos de trabalho reais; medir aceitação e tempo de uso.

Técnicas: cross-validation, análise estatística, A/B testing em piloto, estudos de equivalência, revisão por Comitê de Ética.

Entregáveis: relatório de validação clínica, plano de mitigação de riscos, autorização institucional/regulatória para rollout.

## 6. Deployment, Monitoramento e Manutenção

O que fazer:

- Rollout controlado: deploy em setores piloto; monitorar KPIs e detectar drift (mudança nos padrões de dados).

- Processos de governance: comitê para aprovar mudanças na base de conhecimento, processos de auditoria, controle de versões, e logs imutáveis para auditoria médica e legal.

- Atualização contínua: pipelines para incorporar novos conhecimentos, re-treinar módulos aprendentes e revalidar mudanças.

Técnicas: monitoramento contínuo, pipelines MLOps/KGOps para atualização de conhecimento, processo de mudança controlada.

Entregáveis: sistema em produção, SLA, dashboard de monitoramento, políticas de governança e plano de manutenção.

## Governança, Ética e Regulação (Transversal)

Este bloco é transversal: aplica-se a todas as fases. No domínio médico é crítico:

- Privacidade e proteção de dados (LGPD/GDPR): anonimização, consentimento, minimização de dados.

- Segurança e confiabilidade: gerenciamento de incidentes, planos de resposta a falhas críticas.

- Ética e responsabilidade: manter médico como decisor final (human-in-the-loop), explicar limitações, comunicar riscos aos pacientes.

- Conformidade regulatória: documentação para órgãos reguladores, auditorias, aprovação se for classificado como dispositivo médico (ANVISA/EMA/FDA conforme jurisdição).

# Checklist rápido (por fase)

- Identificação: escopo definido; KPIs; especialistas identificados.

- Conceitualização: ontologia inicial; corpus de casos; heurísticas documentadas.

- Formalização: regras e modelos definidos; políticas de explicação; contrato API.

- Implementação: protótipo; integração EHR; UI de explicação.

- Validação: estudos retrospectivos; piloto clínico; revisão ética.

- Deploy/Manutenção: governança ativa; monitoramento; processos de atualização.